| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP, phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Người chọn 5 và 13 giải thích lý do; Developers thảo luận và vote lại (không để PO chốt hay ép SP để kịp kế hoạch) |
| P3 | Hợp lý: Người chọn 3 và 8 đã giải thích, sau đó chọn lại đồng nhất ra 5 SP (nằm trên thang) | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý: Đã chốt đúng 13 SP nhưng ghi chú quy đổi "13 SP = 52 giờ" là sai vì SP không được quy đổi cố định sang giờ. | Chốt 13 SP, xóa bỏ phần ghi chú quy đổi ra giờ ("13 SP = 52 giờ") |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | Tạm dừng ước lượng; yêu cầu PO làm rõ yêu cầu nghiệp vụ về áp dụng mã khuyến mãi trước, sau đó mới tiến hành ước lượng lại |